**Planificación de tareas y horarios**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tareas** | | **Planeado** | | | | |
| **ID** | **Nombre de la tarea** | **Minutos** | **Minutos acumulados** | **Día** | **Valor planificado (PV)** | **PV Acumulado** |
| A | Definir ruta crítica de actividades | 80 | 80 | 14 | 17.97 | 17.97 |
| B | Revisión de Firebase con el proyecto en Android | 45 | 125 | 15 | 10.11 | 28.08 |
| C | Crear pantalla principal de la aplicación | 120 | 245 | 15 | 26.96 | 55.05 |
| D | Método para añadir mascota extraviada | 200 | 445 | 16 | 44.95 | 100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disposición de horarios** | | | **Real** | | | |
| **Fecha** | **Minutos programados** | **Minutos programados**  **acumulados** | **Minutos programados** | **Minutos programados**  **acumulados** | **Valor ganado (EV)** | **Valor ganado acumulado** |
| 18/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/10/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/10/2018 | 120 | 120 | 110 | 110 | 17.97 | 17.97 |
| 22/10/2018 | 240 | 360 |  |  |  |  |
| 23/10/2018 | 65 | 425 |  |  |  |  |
| 24/10/2018 | 0 | 0 |  |  |  |  |