|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Precedencia | Duración (min) |
| A | Definir estándar de codificación | - | 50 |
| B | Definir ruta crítica de actividades | - | 80 |
| C | Contador de líneas de código | - | 60 |
| D | Diseño de base de datos | A, B, C | 100 |
| E | Revisión de Firebase con el proyecto en Android | D | 45 |
| F | Crear pantalla principal de la aplicación | E | 120 |
| G | Método para añadir mascota extraviada | E | 200 |
| H | Pruebas | F, G | 150 |

**RUTA CRITICA DE ACTIVIDADES**

