|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Descripción | Procedencia | Duración (min) |
| A | Plan de actividades en Taiga | - | 20 |
| B | Definir estándar de codificación | - | 180 |
| C | Definir ruta crítica de actividades | - | 100 |
| D | Diseño de base de datos | - | 240 |
| E | Diseño de prototipos | E | 240 |
| F | Crear cuenta en Firebase | - | 20 |
| G | Enlazar Firebase con el proyecto en Android | F | 60 |
| H | Permisos de internet en el proyecto de Android | - | 30 |
| I | Crear pantalla de autenticación de usuario | G | 240 |
| J | Crear pantalla de perfil de usuario | G | 60 |
| K | Crear pantalla principal de la aplicación | G | 180 |
| L | Crear método para añadir mascota extraviada | K | 240 |
| M | Enlazar pantallas | I, J, K | 30 |
| N | Prueba de pantalla de autenticación | M | 30 |
| O | Prueba de pantalla de perfil de usuario | M | 30 |
| P | Prueba de pantalla principal | M | 30 |
| Q | Prueba de integración | N, O, P | 50 |